重庆市长寿区农村黑臭水体排查和

治理情况的公示

按照农村黑臭水体治理工作有关要求，我区共发现农村黑臭水体46个，其中纳入国家监管清单农村黑臭水体6个，纳入市监管清单40个。截至2024 年1月，我区组织对本行政区域内农村黑臭水体进行治理，累计完成国家监管清单水体6个，完成市监管清单水体13个，剩余27个将于2024年全部整治完成。现将有关情况予以公示，接受公众监督。

公示期限：15个自然日；监督举报电话：40463093。

农村黑臭水体排查和治理情况

| 序号 | 市（县、区） | 乡镇或街道 | 行政村 (社区) | 水体 名称 | 水体 类型 | 涉及的自然村 | 水域面积：平方米 | 黑臭段地理位置信息 |  |  |  |  |  | 监管 级别 | 黑臭 成因 | 完成治理 时间 | 治理后水体是否 常年有水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 起点 名称 | 起点 经度 | 起点 纬度 | 终点 名称 | 终点 经度 | 终点 纬度 |  |  |  |  |
| 1 | 长寿区 | 凤城街道 | 长风村 | 杨家沟 | 塘 | 长风村 | 375 | 杨家沟起点 | 107.136272 | 29.791927 | 杨家沟终点 | 107.136272 | 29.791927 | R 国 R 市 | g | 2022/2/20 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 2 | 长寿区 | 新市街道 | 红土地村 | 红土地村3组梨树湾 | 塘 | 红土地村 | 1320 | 红土地村3组梨树湾起点 | 107.098896 | 29.928218 | 红土地村3组梨树湾终点 | 107.098896 | 29.928218 | £ 国家 R 市 | g | 2022/8/16 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 3 | 长寿区 | 新市街道 | 新合村 | 新合村6组学堂湾塘 | 塘 | 新合村 | 670 | 新合村6组学堂湾塘起点 | 107.1296 | 29.39809 | 新合村6组学堂湾塘终点 | 107.1296 | 29.39809 | £ 国家 R 市 | g | 2022/8/16 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 4 | 长寿区 | 新市街道 | 河石井村 | 河石井3组江家石塔 | 塘 | 河石井村 | 2001 | 河石井3组江家石塔起点 | 107.10706 | 29.95752 | 河石井3组江家石塔终点 | 107.10706 | 29.95752 | R 国家 £ 市 | g | 2023/9/2 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 5 | 长寿区 | 石堰镇 | 石堰村 | 桂花塆 | 塘 | 石堰村 | 200 | 桂花塆起点 | 107.17427 | 30.087298 | 桂花塆终点 | 107.17427 | 30.087298 | £ 国家 R 市 | g | 2022/12/5 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 6 | 长寿区 | 石堰镇 | 石堰村 | 医院路口塘 | 塘 | 石堰村 | 200 | 医院路口塘起点 | 107.176161 | 30.083367 | 医院路口塘终点 | 107.176161 | 30.083367 | £ 国家 R 市 | f、g | 2022/12/5 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 7 | 长寿区 | 葛兰镇 | 沙河村 | 背后湾 | 塘 | 沙河村 | 1500 | 背后湾起点 | 107.142838 | 30.05583 | 背后湾终点 | 107.142838 | 30.05583 | R 国家 £ 市 | f、g | 2022/11/10 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 8 | 长寿区 | 江南街道 | 大堡村 | 龙家湾（湾中心）水塘 | 塘 | 大堡村 | 300 | 龙家湾（湾中心）水塘起点 | 107.081563 | 29.79126 | 龙家湾（湾中心）水塘终点 | 107.081563 | 29.79126 | £ 国家 R 市 | f、g | 2022/7/14 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 9 | 长寿区 | 八颗街道 | 鹿坪村 | 沟带路 | 沟渠 | 鹿坪村 | 4500 | 沟带路起点 | 107.064261 | 29.92700 | 沟带路终点 | 107.06671 | 29.92395 | R 国家 £ 市 | g、i | 2023/12/20 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 10 | 长寿区 | 八颗街道 | 鹿坪村 | 高堡塘 | 塘 | 鹿坪村 | 4000 | 高堡塘起点 | 107.070662 | 29.948891 | 高堡塘终点 | 107.070662 | 29.948891 | R 国家 £ 市 | G、i | 2023/12/20 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 11 | 长寿区 | 八颗街道 | 干滩村 | 3组杨家湾 | 沟渠 | 干滩村 | 300 | 3组杨家湾起点 | 107.059602 | 29.917763 | 3组杨家湾终点 | 107.062453 | 29.914458 | £ 国家 R 市 | a、g、i | 2023/11/20 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 12 | 长寿区 | 八颗街道 | 干滩村 | 3组院子湾-李家湾 | 沟渠 | 干滩村 | 3300 | 3组院子湾-李家湾起点 | 107.05797 | 29.91142 | 3组院子湾-李家湾终点 | 107.06109 | 29.91119 | R 国家 £ 市 | a、g、i | 2023/11/20 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 13 | 长寿区 | 邻封镇 | 邻封村 | 柏杨沟邻封村段 | 河 | 邻封村 | 500 | 柏杨沟邻封村段起点 | 107.195692 | 29.896667 | 柏杨沟邻封村段终点 | 107.195692 | 29.896667 | £ 国家 R 市 | g、i | 2023/6/10 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 14 | 长寿区 | 邻封镇 | 邻封村 | 郑家岩 | 塘 | 邻封村 | 500 | 郑家岩起点 | 107.187778 | 29.093889 | 郑家岩终点 | 107.187778 | 29.093889 | £ 国家 R 市 | g、i | 2023/6/10 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 15 | 长寿区 | 邻封镇 | 汪塔村 | 汪家湾 | 塘 | 汪塔村 | 750 | 汪家湾起点 | 107.207222 | 29.905000 | 汪家湾终点 | 107.207222 | 29.905000 | £ 国家 R 市 | g、i | 2023/6/10 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 16 | 长寿区 | 邻封镇 | 三化村 | 石塔湾 | 塘 | 三化村 | 500 | 石塔湾起点 | 107.20774 | 29.905152 | 石塔湾终点 | 107.20774 | 29.905152 | £ 国家 R 市 | g、i | 2023/6/10 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 17 | 长寿区 | 邻封镇 | 三化村 | 但庄 | 塘 | 三化村 | 500 | 但庄起点 | 107.196111 | 29.931111 | 但庄终点 | 107.196111 | 29.931111 | £ 国家 R 市 | g、i | 2023/6/10 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 18 | 长寿区 | 邻封镇 | 三化村 | 赵家湾 | 塘 | 三化村 | 500 | 赵家湾起点 | 107.19347 | 29.933451 | 赵家湾终点 | 107.19347 | 29.933451 | £ 国家 R 市 | g、i | 2023/6/10 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 19 | 长寿区 | 云集镇 | 青丰村 | 院子坪 | 塘 | 青丰村 | 1332 | 院子坪起点 | 107.3035 | 29.8936 | 院子坪终点 | 107.3035 | 29.8936 | R 国家 £ 市 | g、i | 2022/11/20 | R常年有水 £季节有水 £常年基本无水 £已填埋 |
| 20 | 长寿区 | 新市街道 | 河石井村 | 无名河河沟 | 河 | 河石井村 | 3700 | 无名河河沟起点 | 107.10358 | 29.9539 | 无名河河沟终点 | 107.08753 | 29.95277 | £ 国家 R 市 | a、g | / | / |
| 21 | 长寿区 | 新市街道 | 河石井村 | 3组、4组、5组段沟渠 | 沟渠 | 河石井村 | 3030 | 3组、4组、5组段沟渠起点 | 107.10802 | 29.95818 | 3组、4组、5组段沟渠终点 | 107.10255 | 29.96183 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 22 | 长寿区 | 新市街道 | 河石井村 | 3组上塘坎 | 塘 | 河石井村 | 2300 | 3组上塘坎起点 | 107.10393 | 29.95901 | 3组上塘坎终点 | 107.10393 | 29.95901 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 23 | 长寿区 | 新市街道 | 河石井村 | 3组亚口湾 | 塘 | 河石井村 | 850 | 3组亚口湾起点 | 107.10623 | 29.95857 | 3组亚口湾终点 | 107.10623 | 29.95857 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 24 | 长寿区 | 新市街道 | 河石井村 | 3组下塘坎 | 塘 | 河石井村 | 480 | 3组下塘坎起点 | 107.10261 | 29.95829 | 3组下塘坎终点 | 107.10261 | 29.95829 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 25 | 长寿区 | 新市街道 | 新市村 | 偏岩子牛棚外塘 | 塘 | 新市村 | 3400 | 偏岩子牛棚外塘起点 | 107.13678 | 29.95908 | 偏岩子牛棚外塘终点 | 107.13678 | 29.95908 | £ 国家 R 市 | a、b（肉牛约50头）、g、i | / | / |
| 26 | 长寿区 | 新市街道 | 新市村 | 偏岩子上塘 | 塘 | 新市村 | 1900 | 偏岩子上塘起点 | 107.13568 | 29.95802 | 偏岩子上塘终点 | 107.13568 | 29.95802 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 27 | 长寿区 | 新市街道 | 新市村 | 偏岩子下塘 | 塘 | 新市村 | 5400 | 偏岩子下塘起点 | 107.13494 | 29.95829 | 偏岩子下塘终点 | 107.13494 | 29.95829 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 28 | 长寿区 | 云集镇 | 尖峰村 | 徐家湾 | 塘 | 尖峰村 | 3600 | 徐家湾起点 | 107.31700 | 29.92675 | 徐家湾终点 | 107.31700 | 29.92675 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 29 | 长寿区 | 云集镇 | 尖峰村 | 大屋坡 | 塘 | 尖峰村 | 3800 | 大屋坡起点 | 107.31042 | 29.92812 | 大屋坡终点 | 107.31042 | 29.92812 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 30 | 长寿区 | 云集镇 | 大同村 | 塘丫口塘 | 塘 | 大同村 | 520 | 塘丫口塘起点 | 107.34183 | 29.90264 | 塘丫口塘终点 | 107.34183 | 29.90264 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 31 | 长寿区 | 凤城街道 | 白庙村 | 4组印子湾 | 塘 | 白庙村 | 1100 | 4组印子湾起点 | 107.04076 | 29.85043 | 4组印子湾终点 | 107.04076 | 29.85043 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 32 | 长寿区 | 江南街道 | 天星村 | 大悲寺 | 塘 | 天星村 | 1000 | 大悲寺起点 | 107.05327 | 29.75526 | 大悲寺终点 | 107.05327 | 29.75526 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 33 | 长寿区 | 江南街道 | 天星村 | 母猪窝(杨六塘） | 塘 | 天星村 | 850 | 母猪窝(杨六塘）起点 | 107.04225 | 29.73875 | 母猪窝(杨六塘）终点 | 107.04225 | 29.73875 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 34 | 长寿区 | 江南街道 | 天星村 | 藕塘 | 塘 | 天星村 | 340 | 藕塘起点 | 107.04390 | 29.74148 | 藕塘终点 | 107.04390 | 29.74148 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 35 | 长寿区 | 江南街道 | 天星村 | 养鱼池 | 塘 | 天星村 | 420 | 养鱼池起点 | 107.04203 | 29.73946 | 养鱼池终点 | 107.04203 | 29.73946 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 36 | 长寿区 | 江南街道 | 天星村 | 塘南垭 | 塘 | 天星村 | 600 | 塘南垭起点 | 107.04426 | 29.74077 | 塘南垭终点 | 107.04426 | 29.74077 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 37 | 长寿区 | 江南街道 | 天星村 | 鱼儿坝 | 塘 | 天星村 | 920 | 鱼儿坝起点 | 107.03172 | 29.75052 | 鱼儿坝终点 | 107.03172 | 29.75052 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 38 | 长寿区 | 江南街道 | 天星村 | 中福 | 塘 | 天星村 | 200 | 中福起点 | 107.04055 | 29.74974 | 中福终点 | 107.04055 | 29.74974 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 39 | 长寿区 | 江南街道 | 五堡村 | 竹院子 | 塘 | 五堡村 | 350 | 竹院子起点 | 107.01931 | 29.74673 | 竹院子终点 | 107.01931 | 29.74673 | £ 国家 R 市 | b (生猪约100头)、g | / | / |
| 40 | 长寿区 | 江南街道 | 五堡村 | 深基堡 | 塘 | 五堡村 | 850 | 深基堡起点 | 107.01707 | 29.71641 | 深基堡终点 | 107.01707 | 29.71641 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 41 | 长寿区 | 江南街道 | 五堡村 | 孙家湾 | 塘 | 五堡村 | 300 | 孙家湾起点 | 107.01616 | 29.74558 | 孙家湾终点 | 107.01616 | 29.74558 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 42 | 长寿区 | 江南街道 | 五堡村 | 杨家湾 | 塘 | 五堡村 | 550 | 杨家湾起点 | 107.01383 | 29.74603 | 杨家湾终点 | 107.01383 | 29.74603 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 43 | 长寿区 | 江南街道 | 五堡村 | 车家湾 | 塘 | 五堡村 | 260 | 车家湾起点 | 107.01398 | 29.74501 | 车家湾终点 | 107.01398 | 29.74501 | £ 国家 R 市 | g | / | / |
| 44 | 长寿区 | 江南街道 | 五堡村 | 金生湾 | 塘 | 五堡村 | 640 | 金生湾起点 | 107.01285 | 29.74749 | 金生湾终点 | 107.01285 | 29.74749 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 45 | 长寿区 | 凤城街道 | 过滩村 | 9组大塘 | 塘 | 过滩村 | 870 | 9组大塘起点 | 107.03030 | 29.82541 | 9组大塘终点 | 107.03030 | 29.82541 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |
| 46 | 长寿区 | 凤城街道 | 古佛村 | 椅子湾塘 | 塘 | 古佛村 | 700 | 椅子湾塘起点 | 107.02645 | 29.84155 | 椅子湾塘终点 | 107.02645 | 29.84155 | £ 国家 R 市 | g、i | / | / |

注：1.表格信息填写规范参考附件3。

2.黑臭成因包括： a. 农村生活污水污染；b.畜禽养殖污染(注明规模，畜禽名称参考《国家畜禽遗传资源目录》,如：鸡(50)猪(10)); c. 水产 养殖污染；d.种植业污染； e. 企业排污；f. 生活垃圾和生产废弃物污染； g.底泥淤积；h.农厕粪污污染；i. 其他污染问题等。填写一种或几种农村 黑臭水体形成原因，造成污染最主要的原因置于首位。

重庆市长寿区生态环境局

2024年1月23日